Historik utfört underhåll från 2016 och framåt

Nedan följer en fortsättning på kronologisk sammanställning på större underhållsåtgärder som genomförts på fastigheten Hornet 1 och Hyveln 2. Den grundar sig på information som samlats av styrelsen.

Det är viktigt att denna historik hålls   uppdaterad kontinuerligt, minst på årlig basis. På så vis kan framtida beslutsfattare se vad som gjorts och när, och på så vis bättre kunna planera framåt.

| År | Underhållsåtgärder |
| --- | --- |
| 2016 |  |
|  | Ny underhållsplan framtagen av Sustend |
|  | Byte cirkulationspump PV1 värmepump vp2 |
|  | Oljning trästaket sopskjul |
|  | Oljning trästöd vid trappa gavel hus nr 1-11 |
|  | Nivellgolv 1 hus S41 |
| 2017 |  |
|  | Byte fasadventiler plåt hus 1-11 |
|  | Målning altandörrar |
|  | Målning eternitplattor garage/förråd |
|  | Målning ytterfönster |
|  | Målning fönsterbleck |
|  | Målning förrådsdörrar, Carport |
|  | Målning pelare, Carport |
|  | Målning puts |
|  | Målning räcke fransk balkong hus 59b |
|  | Målning trädörrar äldre gavel |
|  | Målning träpanel, Carport |
|  | Målning träpanel garage/förråd |
|  | Målning vindsluckor |
|  | Montering automatiska lövrensare stuprör |
|  | Nivellgolv 1 hus ? |
| 2018 |  |
|  | Filmning och utredning avloppstammar (planlagt 2016) |
|  | Nivellgolv 1 hus |
|  | Råttbekämpning, betongstationer |
| 2019 |  |
|  | Byte utvändiga avloppsstammar |
|  | Byte bergvärmepumpar (planlagt 2020) |
|  | Nivellgolv 1 hus ? |
| 2020 |  |
|  | Beskärning träd vid hus 53-59 (planlagt 2018) |
|  | Injustering av bergvärmepumpar |
|  | Energideklaration (planlagt 2019) |
|  | Nivellgolv 1 hus |
| 2021 |  |
|  | Byte cirkulationspump PV2 värmepump vp2 |
|  | Byte cirkulationspump värme |
|  | Radonmätning, 2 nya radonsugar (var?) |
| 2022 |  |
|  | Byte cirkulationspump VVC (planlagt 2021) |
|  | Översyn och komplettering fogar skorsten (plalagt 2020) |
|  | Renovering skorsten |
|  | OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Poppelvägen |
|  | Radonmätning, 2 nya radonsugar (var?) |
| 2023 |  |
|  | Beskärning träd vid hus 53-59 |
|  | Tillsynsärende, legionella |
|  | Tillsynsärende, ventilation förskola |
| 2024 |  |
|  | Målning fönsterbleck (planlagt 2025) |
|  | Målning altandörrar (planlagt 2025) |
|  | Målning fönster (planlagt 2025) |
|  | Slamsugning dagvattenbrunnar |
|  | Tillsynsärende, temperatur vatten |
|  | Radonmätning, 5 nya radonsugar (var) |
|  | Förpackningasinsamling startar |
|  | Ny hemsida, lägenhetspårm utgår (uppdateras inte mer) |
| 2025 |  |
|  | Byte portkodlås hus 1-11, tele |
|  | Radonmätning urval, 1 ny radonsug (nu sammanlagt 12?) |
|  | Utvidgning betongplatta sopstation Poppelvägen |
|  | Linjemålning p-platser med linjemassa (planlagt 2018) |
|  | Rivning staket/omdragning el (planlagt 2017) |
| 2026 |  |
|  | Reparation asfalt (total asfaltering planlagt 2018) |
|  | Fuktskada, vattenläckage s37-39 |
|  | Reparation hål i gavelhörn s49 |
|  | Reparation råtthål var? |